Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

UMOWA   NR ...........

zawarta w dniu.......................... r. w …………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………
………………………, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

a ....................................................................................................................................................

działającym na podstawie  ………………………………………  (KRS, lub inne dokumenty) 
nr  ...................................., NIP: ...................................., mającym swoją siedzibę 
w  ........................................       ul. ......................................   nr ……  zwanym dalej w tekście 
"Wykonawcą", którą(-ego) reprezentują:

1..................................................

2..................................................

o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, z Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty wykończeniowe na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0050/18.

- Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys (załącznik nr 3) opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys ten zawiera m.in. nazwy własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania materiałów, wyrobów systemowych urządzeń.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany:

- do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy

- do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- weryfikacji  zgodności materiałów użytych do budowy, względem materiałów oferowanych przez Wykonawcę.

§2

- Wysokość wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się na ryczałtową kwotę ……….. zł brutto (słownie zł ………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikającej z przedmiaru robót.

- Rozliczenie robót odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatana w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona 
o wysokość kar umownych.

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§3

1. Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy

- zakończenie całości robót do………………………….

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §5.

§ 4

1. Obowiązki Zamawiającego:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy;

- dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych 
w niniejszej umowie;

- regulowanie płatności wynikających z wystawionej faktury na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt;

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, 
a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami BHP i p.poż. W okresie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował zbędne materiały, odpady i śmieci, 
a także niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wykwalifikowanymi pracownikami posiadającymi niezbędne uprawnienia budowlane i przeszkolenie 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną w sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z nieprzestrzegania treści postanowień zawartych w pkt b) oraz w § 1 ust 3 niniejszej umowy, zarówno przez niego samego jak i przez współpracujące z nim osoby trzecie;

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego;

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu wszystkie roboty ulegające zakryciu.

§ 5

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 1 dnia roboczego, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca na wykonany przedmiot umowy, w tym na dostarczone materiały udziela gwarancji jakości na okres 5 lat licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniami jak w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby 
w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 3 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może ww. termin przedłużyć. Powyższe ma zastosowanie również do wad, jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy tj. do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach pocztą elektroniczną.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki 
w określonym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 niniejszej umowy.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni,

- został złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub wykonuje je w sposób nienależyty.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie oraz sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 
0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 9

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem umowy na kwotę w wysokości co najmniej  90 000.00 zł.

- Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem robót, przedłożyć dokument ubezpieczeniowy na kwoty, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać przedłużenia umowy ubezpieczenia albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy i przedłożenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu  ubezpieczenia.

- Dokument ubezpieczenia, każdorazowo podlega ocenie przez Zamawiającego i może być złożony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

§ 10

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

      - Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu wykonania umowy:

- pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu 
w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,

- Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

- zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, 
w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia,  skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

Opóźnienia, o których mowa wyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.

  - . zmiany umówionego zakresu robót:

- koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,

- konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,

- zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego

Do zmian, o których mowa w pkt 1.2. należą w szczególności zmiany:

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

- wynikające braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową lub zmiany obowiązujących przepisów.

- wynikające z konieczności wykonania rozwiązań równoważnych z powodu uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

- wynikające z ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (art. 3571 kc).

1.3 zmiany wynagrodzenia:

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego,

c) ograniczenia zakresu robót.

3.	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny 
i Prawo budowlane.

§ 12

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

1. Przedmiar robót

2. Oferta Wykonawcy

3. Kosztorys szczegółowy